

****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:400-09/19-01/02

URBROJ:2109/16-03-21-3

Pleškovec, 31. ožujka 2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.), i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/20.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na 23. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području**

**Općine Sveti Juraj na Bregu**

**za 2020. godinu**

**Članak 1.**

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na sljedeći način:

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2020. godinu** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42131 | Ceste i pješačko-biciklističke staze - građenje | komunalni doprinos  komunalna naknada  proračun Općine | 300.000,00 | 228.447,31 |
| 02. | 421311 | Asfaltiranje prometnice u Dragoslavcu – Crno selo - građenje | komunalni doprinos  komunalna naknada  proračun Općine | 190.000,00 | 0,00 |
| 03. | 42117 | Izgradnja stambene zone Brezje - građenje | komunalni doprinos  komunalna naknada  proračun Općine | 300.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **790.000,00** | **228.447,31** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2020. godinu** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42119 | Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju - građenje | komunalni doprinos  komunalna naknada  proračun Općine | 100.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **100.000,00** | **0,00** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNA RASVJETA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2020. godinu** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta - građenje | programi Ministarstva | 200.000,00 | 0,00 |
| 02. | 421441 | Energetski pregled javne rasvjete - građenje | proračun Općine | 40.000,00 | 0,00 |
| 03. | 421444 | Javna rasvjeta u Poduzetničkoj zoni Brezje - građenje | proračun Općine  komunalni doprinos | 100.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **340.000,00** | **0,00** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2020. godinu** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42123 | Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija – škola - građenje | proračun Općine | 50.000,00 | 0,00 |
| 02. | 421442 | Izgradnja optičke mreže – širokopojasni Internet - građenje | proračun Općine | 100.000,00 | 0,00 |
| 03. | 421443 | Izgradnja WIFI infrastrukture – WIFI4EU - građenje | fondovi Europske unije | 120.000,00 | 0,00 |
| 04. | 42146 | Turistička infrastruktura - građenje | proračun Općine | 50.000,00 | 0,00 |
| 05. | 42232 | Autobusna stajališta i nadstrešnica - građenje | proračun Općine | 100.000,00 | 0,00 |
| 06. | 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim - Osnovna škola - građenje | proračun Općine | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 07. | 45112 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture - građenje | komunalna naknada  komunalni doprinos | 300.000,00 | 72.643,20 |
| 08. | 45113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Jurovski centar - građenje | fondovi Europske unije | 100.000,00 | 0,00 |
| 09. | 45114 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dječji vrtić Brezje - građenje | fondovi Europske unije  proračun Općine | 600.000,00 | 0,00 |
| 10. | 45115 | Dodatna ulaganja Dječji vrtić Dom mladeži Lopatinec - građenje | fondovi Europske unije  proračun Općine | 1.000.000,00 | 2.191.425,07 |
| 11. | 45116 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec - građenje | proračun Općine  komunalna naknada | 100.000,00 | 0,00 |
| 12. | 45117 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Frkanovec - građenje | fondovi Europske unije  proračun Općine | 350.000,00 | 0,00 |
| 13. | 45118 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Zasadbreg - građenje | proračun Općine | 500.000,00 | 587.721,72 |
| 14. | 45119 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec - građenje | proračun Općine  komunalna naknada | 100.000,00 | 0,00 |
| 15. | 323752 | Projektiranje dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića Brezje – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 90.000,00 | 7.625,00 |
| 16. | 323753 | Projektiranje dogradnje i adaptacije Doma kulture u Malom Mihaljevcu – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 70.000,00 | 0,00 |
| 17. | 421211 | Reciklažno dvorište - građenje | proračun Općine | 50.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **4.680.000,00** | **2.859.414,99** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2020. godinu** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42127 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg - građenje | proračun Općine | 300.000,00 | 0,00 |
| 02. | 42213 | Namještaj i oprema i dječja igrališta - građenje | proračun Općine | 229.100,00 | 41.262,54 |
| **UKUPNO** | | |  | **529.100,00** | **41.262,54** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2020. godinu** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42126 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica - građenje | proračun Općine | 100.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **100.000,00** | **0,00** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2020. godinu** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 323751 | Projektiranje sustava odvodnje oborinskih voda - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 50.000,00 | 0,00 |
| 02. | 323754 | Projektiranje pješačko biciklističkih staza i autobusnih stajališta uz ŽUC ceste - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 100.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **150.000,00** | **0,00** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **GROBLJA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2020. godinu** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42223 | Sanacija klizišta na općinskom groblju - građenje | proračun Općine | 100.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **100.000,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa izvršila su se iz slijedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Izvor prihoda** | **Procjena prihoda**  **u kn** | **Izvršenje** |
| 01. | Prihod od komunalnog doprinosa | 300.000,00 | 104.425,70 |
| 02. | Prihod od komunalne naknade | 400.000,00 | 182.275,11 |
| 02. | Naknade za koncesije | 50.000,00 | 21.106,00 |
| 03. | Kapitalne pomoći iz ŽUC-a | 100.000,00 | 0,00 |
| 04. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 500.000,00 | 0,00 |
| 05. | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 100.000,00 | 0,00 |
| 06. | Fondovi Europske unije | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 07. | Proračun Općine | 500.000,00 | 2.821.318,03 |
|  | **UKUPNO** | **6.789.100,00** | **3.129.124,84** |

**Članak 6.**

Izvješće izvršenja Programa građenja komunalne infrastrukture – rekapitulacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Skupina komunalne infrastrukture** | **Plan za 2020. godinu** | **Izvršenje** |
| 01. | Nerazvrstane ceste | 890.000,00 | 228.447,31 |
| 02. | Javna rasvjeta | 340.000,00 | 0,00 |
| 03. | Građevine i uređaji javne namjene | 4.680.000,00 | 2.859.414,99 |
| 04. | Javne zelene površine | 629.100,00 | 41.262,54 |
| 05. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 150.000,00 | 0,00 |
| 06. | Groblja | 100.000,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO** | | **6.789.100,00** | **3.129.124,84** |

**Članak 3.**

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini ukupno je utrošeno **3.129.124,84** kuna. Izvori sredstava iz kojih je financirana izgradnja su: komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za koncesije i Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu.

**Članak 4.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

**Anđelko Kovačić**