

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU**

 **OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:400-09/19-01/01

URBROJ:2109/16-03-21-3

Pleškovec, 31. ožujka 2021.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.), te članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/20.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 23. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**u 2020. godini na području**

**Općine Sveti Juraj na Bregu**

**Članak 1.**

**Izvješće se podnosi za slijedeće održavanje komunalne infrastrukture:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **Procjena troškova za 2020. godinu u kn** | **Izvršenje** |
| 01. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 400.000,00 | **278.600,35** |
| 02. | Održavanje javnih zelenih površina | 45.000,00 | **36.693,75** |
| 03. | Održavanje groblja | 315.000,00 | **143.431,46** |
| 04. | Održavanje javne rasvjete | 147.000,00 | **138.231,45** |
|  | **UKUPNO** | **907.000,00** | **596.957,01** |

1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Konto** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **Procjena troškova za 2020. godinu u kn** | **Izvršenje** |
| 01. | 32347 | Čišćenje snijega | 100.000,00 | 8.075,00 |
| 02. | 32349 | Održavanje cesta i poljskih putova | 300.000,00 | 270.525,35 |
|  |  | **UKUPNO** | **400.000,00** | **278.600,35** |

**2**. **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Konto** | **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **Procjena troškova za 2020. godinu u kn** | **Izvršenje** |
| 01. | 32348 | Košnja bankina | 45.000,00 | 36.693,75 |
|  |  | **UKUPNO** | **45.000,00** | **36.693,75** |

**3.** **ODRŽAVANJE GROBLJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Konto** | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **Procjena troškova za 2020. godinu u kn** | **Izvršenje** |
| 01. | 32329 | Održavanje groblja i mrtvačnice | 75.000,00 | 59.031,46 |
| 02. | 42222 | Oprema za mrtvačnicu | 50.000,00 | 9.000,00 |
| 04. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza | 190.000,00 | 75.400,00 |
|  |  | **UKUPNO** | **315.000,00** | **143.431,46** |

**4.** **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Konto** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **Procjena troškova za 2020. godinu u kn** | **Izvršenje** |
| 01. | 322302 | Električna energija – potrošnja javna rasvjeta | 65.000,00 | 69.239,66 |
| 02. | 32231 | Električna energija – mrežarina javna rasvjeta | 32.000,00 | 37.021,78 |
| 03. | 323221 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete | 50.000,00 | 31.970,01 |
|  |  | **UKUPNO** | **147.000,00** | **138.231,45** |

**Članak 2.**

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planiraju se iz slijedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Izvor prihoda** | **Procjena prihoda u kn** | **Izvršenje** |
| 01. | Prihod od komunalne naknade | 400.000,00 | 182.275,11 |
| 02. | Prihod od grobne naknade | 145.000,00 | 136.467,63 |
| 03. | Prihod od koncesijske naknade | 50.000,00 | 21.106,00 |
| 04. | Ostali proračunski prihodi | 641.100,00 | 257.108,27 |
|  | **UKUPNO** | **1.236.100,00** | **596.957,01** |

**Članak 3.**

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini ukupno je utrošeno **596.957,01** **kuna**.

**Članak 4.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK

 Općinskog vijeća

 **Anđelko Kovačić**