

****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:400-09/20-01/02

URBROJ:2109/16-03-22-3

Pleškovec, 31. ožujka 2022.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.), i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 08/21.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na 05. sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području**

**Općine Sveti Juraj na Bregu**

**za 2021. godinu**

**Članak 1.**

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na sljedeći način:

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42119 | Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju - građenje | komunalni doprinos  komunalna naknada  proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **0,00** | **0,00** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42131 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - građenje | komunalni doprinos  komunalna naknada  proračun Općine | 300.000,00 | 301.402,50 |
| 02. | 421311 | Asfaltiranje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama - građenje | komunalni doprinos  komunalna naknada  proračun Općine | 200.000,00 | 191.562,50 |
| 03. | 42117 | Izgradnja stambene zone Brezje - građenje | komunalni doprinos  komunalna naknada  proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **500.000,00** | **492.965,00** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNA RASVJETA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta - građenje | programi Ministarstva  proračun općine | 50.000,00 | 49.937,50 |
| 02. | 421441 | Energetski pregled javne rasvjete - građenje | proračun Općine | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 03. | 421444 | Javna rasvjeta u Poduzetničkoj zoni Brezje - građenje | proračun Općine  komunalni doprinos | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **84.000,00** | **83.937,50** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42123 | Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija – škola - građenje | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 02. | 421442 | Izgradnja optičke mreže – širokopojasni Internet - građenje | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 421443 | Izgradnja WIFI infrastrukture – WIFI4EU - građenje | fondovi Europske unije | 134.100,00 | 134.065,89 |
| 04. | 42146 | Turistička infrastruktura - građenje | proračun Općine | 62.500,00 | 0,00 |
| 05. | 42232 | Autobusna stajališta i nadstrešnica - građenje | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 06. | 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim - Osnovna škola - građenje | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 07. | 45112 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture - građenje | komunalna naknada  komunalni doprinos | 28.000,00 | 27.850,00 |
| 08. | 45113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Jurovski centar - građenje | fondovi Europske unije | 50.800,00 | 50.744,95 |
| 09. | 45114 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dječji vrtić Brezje - građenje | fondovi Europske unije  proračun Općine | 624.000,00 | 623.583,73 |
| 10. | 45115 | Dodatna ulaganja Dječji vrtić Dom mladeži Lopatinec - građenje | fondovi Europske unije  proračun Općine | 16.000,00 | 15.841,25 |
| 11. | 45116 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec - građenje | proračun Općine  komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 45117 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Frkanovec - građenje | fondovi Europske unije  proračun Općine | 45.000,00 | 44.911,08 |
| 13. | 45118 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Zasadbreg - građenje | proračun Općine | 440.000,00 | 447.489,94 |
| 14. | 45119 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec - građenje | proračun Općine  komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 45120 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Brezje - građenje | proračun Općine | 100.000,00 | 0,00 |
| 16. | 45121 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na plinskim instalacijama i grijanju SRC Brezje - građenje | proračun Općine | 50.000,00 | 0,00 |
| 17. | 323752 | Projektiranje dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića Brezje – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 24.000,00 | 23.625,00 |
| 18. | 323753 | Projektiranje dogradnje i adaptacije Doma kulture u Malom Mihaljevcu – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 6.900,00 | 6.875,00 |
| 19. | 421211 | Reciklažno dvorište - građenje | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **1.581.300,00** | **1.374.986,80** |

Obrazloženje odstupanja: konto 42146 - Turistička infrastruktura I izmjenama i dopunama Proračuna planirana je u iznosu od 62.500,00 kuna, ista nije provedena zbog kašnjenja dobavljača i nemogućnosti isporuke info kioska zbog epidemije uzrokovane COVID 19.

konto 45120 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Brezje - navedeni projekt nije proveden zbog kašnjenja projektanta s predajom projektne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole.

konto 45121 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na plinskim instalacijama i grijanju SRC Brezje – projekt nije proveden zbog epidemije uzrokovane COVID 19.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42127 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg - građenje | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 02. | 42213 | Izgradnja dječjeg igrališta- građenje | proračun Općine, fondovi Europske unije | 338.200,00 | 338.152,13 |
| **UKUPNO** | | |  | **338.200,00** | **338.152,13** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42126 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica - građenje | proračun Općine | 35.500,00 | 32.318,78 |
| **UKUPNO** | | |  | **35.500,00** | **32.318,78** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42135 | Pješačko-biciklističke staze i nogostupi - građenje | proračun Općine,  kapitalne pomoći iz ŽUC-a | 0,00 | 0,00 |
| 02. | 323751 | Projektiranje sustava odvodnje oborinskih voda - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 323754 | Projektiranje pješačko biciklističkih staza i autobusnih stajališta uz ŽUC ceste - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **0,00** | **0,00** |

**POSTOJEĆA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE SE REKONSTRUIRATI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **GROBLJA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza - građenje | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | |  | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa izvršila su se iz slijedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Izvor prihoda** | **PROCJENA PRIHODA U KN** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | Prihod od komunalnog doprinosa | 185.000,00 | 174.181,14 |
| 02. | Prihod od komunalne naknade | 345.000,00 | 342.179,18 |
| 02. | Naknade za koncesije | 42.500,00 | 42.212,00 |
| 03. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04. | Fondovi Europske unije | 434.100,00 | 433.216,33 |
| 05. | Proračun Općine | 1.282.400,00 | 1.080.571,50 |
|  | **UKUPNO** | **2.539.000,00** | **2.322.360,10** |

**Članak 3.**

Izvješće izvršenja Programa građenja komunalne infrastrukture – rekapitulacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Skupina komunalne infrastrukture** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | Nerazvrstane ceste | 500.000,00 | 492.965,00 |
| 02. | Javna rasvjeta | 84.000,00 | 83.937,50 |
| 03. | Građevine i uređaji javne namjene | 1.581.300,00 | 1.374.986,80 |
| 04. | Javne zelene površine | 373.700,00 | 370.470,91 |
| 05. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 0,00 | 0,00 |
| 06. | Groblja | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO** | | **2.539.000,00** | **2.322.360,20** |

**Članak 4.**

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini ukupno je utrošeno **2.322.360,20** kuna. Izvori sredstava iz kojih je financirana izgradnja su: komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za koncesije, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, fondovi Europske unije i Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu.

**Članak 5.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

**Anđelko Kovačić**