REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za 2021. godinu

| Poz. | Konto | INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ | Plan za 2021. | I. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 |  | Komunalno gospodarstvo | 2.332.500,00 | 930.000,00 | 865.036,62 |
|  | 42 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 200.000,00 | 300.000,00 | 301.402,50 |
|  | 42 | Asfaltiranje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama | 190.000,00 | 200.000,00 | 191.562,50 |
|  | 42 | Pješačko-biciklističke staze i nogostupi | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Autobusna stajališta i nadstrešnica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 41 | Građevinsko zemljište | 200.000,00 | 38.000,00 | 37.856,69 |
|  | 42 | Otkup suvlasništva u Domu kulture Jurice Muraia - Pleškovec | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja Poduzetničke zone Brezje | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja stambene zone u Brezju | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Reciklažno dvorište | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Oprema za mrtvačnicu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Radi strojevi i oprema - traktori | 200.000,00 | 112.000,00 | 116.211,54 |
|  | 42 | Turistička infrastruktura | 50.000,00 | 62.500,00 | 0,00 |
|  | 42 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta | 200.000,00 | 50.000,00 | 49.937,50 |
|  | 42 | Energetski pregled javne rasvjete | 40.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
|  | 42 | Javna rasvjeta u poduzetničkoj zoni | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja optičke mreže – širokopojasni internet | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja WIFI infrastrukture – WIFI4EU | 120.000,00 | 134.100,00 | 134.065,89 |
| 03 |  | Društvene djelatnosti | 3.045.000,00 | 1.773.300,00 | 1.660.159,70 |
|  | 42 | Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija škola | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Namještaj i oprema | 20.000,00 | 42.600,00 | 42.518,13 |
|  | 42 | Namještaj i oprema za dječje vrtiće | 50.000,00 | 6.200,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja dječjeg igrališta vrtić Brezje | 375.000,00 | 338.200,00 | 228.152,13 |
|  | 42 | Opremanje dječjih igrališta – dječja igrala | 0,00 | 150.000,00 | 146.750,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – osnovna škola | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture | 200.000,00 | 28.000,00 | 27.850,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Jurovski centar | 100.000,00 | 50.800,00 | 50.744,95 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dječji vrtić Brezje | 600.000,00 | 624.000,00 | 623.583,73 |
|  | 45. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dječji vrtić, Dom mladeži Lopatinec | 0,00 | 16.000,00 | 15.841,25 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Frkanovec | 100.000,00 | 45.000,00 | 44.911,08 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Zasadbreg | 50.000,00 | 440.000,00 | 447.489,94 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Brezje | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  | 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na plinskim instalacijama i grijanju SRC Brezje | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  | 42 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica | 100.000,00 | 32.500,00 | 32.318,78 |
|  | 42 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | SVEUKUPNO | 5.377.500,00 | 2.703.330,00 | 2.525.196,30 |

Ovo izvršenje Plana razvojnih programa sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2021. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU

KLASA:400-08/21-01/01

URBROJ:2109/16-03-22-8

Pleškovec, 31. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Anđelko Kovačić, v.r.