REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-09/21-01/01

URBROJ: 2109/16-03-23-4

Pleškovec, 30. ožujka 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.), i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 08/21.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Sveti Juraj na Bregu

za 2022. godinu

Članak 1.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na sljedeći način:

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | NERAZVRSTANE CESTE | IZVOR FINANCIRANJA | II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42119 | Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju - građenje | komunalni doprinos komunalna naknada proračun Općine | 300.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 300.000,00 | 0,00 |

Obrazloženje odstupanja: konto 42119 - Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju – nije provedena iz razloga što tijekom 2022. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | NERAZVRSTANE CESTE | IZVOR FINANCIRANJA | II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 421311 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja - građenje | komunalni doprinos komunalna naknada proračun Općine | 400.000,00 | 0,00 |
| 02. | 42117 | Izgradnja stambene zone Brezje – građenje | komunalni doprinos komunalna naknada proračun Općine | 300.000,00 | 0,00 |
| 03. | 42131 | Modernizacija nerazvrstanih cesta - građenje | komunalni doprinos komunalna naknada proračun Općine | 520.000,00 | 516.101,55 |
| 04. | 323751 | Projektiranje prometnice Ljudevita Gaja u Lopatincu – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 50.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 1.270.000,00 | 516.101,55 |

Obrazloženje odstupanja: konto 421311 - Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja – nije provedeno iz razloga što tijekom 2022. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

konto 42117 - Izgradnja stambene zone Brezje - nije provedena iz razloga što tijekom 2022. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNA RASVJETA | IZVOR FINANCIRANJA | II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta - građenje | proračun općine | 110.000,00 | 110.131,25 |
| 02. | 421441 | Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi- građenje | proračun Općine | 119.000,00 | 118.497,50 |
| UKUPNO |  |  |  | 229.000,00 | 228.628,75 |

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | IZVOR FINANCIRANJA | II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42146 | Turistička infrastruktura - građenje | proračun Općine | 62.500,00 | 62.498,75 |
| 02. | 42232 | Autobusna stajališta i nadstrešnica - građenje | proračun Općine | 200.000,00 | 184.500,00 |
| 03. | 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Pleškovec - građenje | proračun Općine | 300.000,00 | 296.324,93 |
| 04. | 45112 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture - građenje | komunalna naknada komunalni doprinos | 10.000,00 | 16.200,00 |
| 05. | 45113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Turističko kulturni centar Jurice Muraia - građenje | proračun Općine | 23.000,00 | 22.710,00 |
| 06. | 45114 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dom kulture Dragoslavec | proračun Općine | 7.500,00 | 7.476,52 |
| 07. | 45117 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Frkanovec - građenje | Ministarstvo kulture i medija proračun Općine | 563.000,00 | 562.650,34 |
| 08. | 323753 | Projektiranje dogradnje i adaptacije Doma kulture u Malom Mihaljevcu – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 120.000,00 | 117.500,00 |
| 09. | 323755 | Izrada idejnog rješenja – Turističko-edukacijski centar ruralnog turizma – procjena troškova | proračun Općine | 88.000,00 | 87.375,00 |
| 10. | 323756 | Izrada projektnog zadatka – Turističko edukativni centar | proračun Općine | 35.000,00 | 43.750,00 |
| 11. | 323759 | Geotehničke usluge – Turističko edukativni centar | proračun Općine | 46.500,00 | 46.250,00 |
| 12. | 421211 | Reciklažno dvorište - građenje | proračun Općine | 100.000,00 | 0,00 |
| 13. | 45120 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Brezje - građenje | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije proračun Općine | 387.000,00 | 387.180,91 |
| 14. | 45121 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na plinskim instalacijama i grijanju SRC Brezje - građenje | proračun Općine | 190.000,00 | 188.120,75 |
| 15. | 45122 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Područna škola u Zasadbregu | fondovi Europske unije proračun Općine | 2.750.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 4.882.500,00 | 2.022.537,10 |

Obrazloženje odstupanja: konto 421211- Reciklažno dvorište – projekt nije proveden zbog izmjene prostornog plana i promjene lokacije za izgradnju Reciklažnog dvorišta.

konto 45122 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Područna škola u Zasadbregu – projekt nije proveden zbog prevelike cijene građenja putem javne nabave te je ista poništena. Za izvođenje radova potrebno je raspisati novi postupak javne nabave.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNE ZELENE POVRŠINE | IZVOR FINANCIRANJA | II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42127 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg - građenje | proračun Općine | 47.000,00 | 46.374,98 |
| 02. | 42213 | Izgradnja dječjeg igrališta Lopatinec - građenje | proračun Općine | 300.000,00 | 157.798,75 |
| 03. | 42141 | Izgradnja rukometnog asfaltiranog igrališta – SRC Brezje | proračun Općine | 13.000,00 | 12.750,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 360.000,00 | 216.923,73 |

Obrazloženje odstupanja: konto 42213 - Izgradnja dječjeg igrališta Lopatinec – krajem godine provedena je jednostavna nabava za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta Lopatinec te je dio radova proveden u 2022. godini a ostatak radova će biti izveden u 2023. godini.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNE ZELENE POVRŠINE | IZVOR FINANCIRANJA | II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42126 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica - građenje | fondovi Europske unije proračun Općine | 5.000.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 5.000.000,00 | 0,00 |

Obrazloženje odstupanja: konto 42126 - Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica nije proveden iz razloga što tijekom 2022. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa izvršila su se iz sljedećih izvora:

| R.b. | Izvor prihoda | PROCJENA PRIHODA U KN | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Prihod od komunalnog doprinosa | 125.000,00 | 116.496,78 |
| 02. | Prihod od komunalne naknade | 200.000,00 | 192.056,10 |
| 02. | Naknade za koncesije | 35.000,00 | 34.373,34 |
| 03. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 04. | Fondovi Europske unije | 114.000,00 | 113.625,00 |
| 05. | Proračun Općine | 11.324.500,00 | 2.284.639,91 |
|  | UKUPNO | 12.041.500,00 | 2.984.191,13 |

Članak 3.

Izvješće izvršenja Programa građenja komunalne infrastrukture – rekapitulacija:

| R.br. | Skupina komunalne infrastrukture | II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Nerazvrstane ceste | 1.570.000,00 | 516.101,55 |
| 02. | Javna rasvjeta | 229.000,00 | 228.628,75 |
| 03. | Građevine i uređaji javne namjene | 4.882.500,00 | 2.022.537,10 |
| 04. | Javne zelene površine | 5.360.000,00 | 216.923,73 |
| 05. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 0,00 | 0,00 |
| 06. | Groblja | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO |  | 12.041.500,00 | 2.984.191,13 |

Članak 4.

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini ukupno je utrošeno 2.984.191,13 kuna. Izvori sredstava iz kojih je financirana izgradnja su: komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za koncesije, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, fondovi Europske unije i Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu.

Članak 5.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Anđelko Kovačić