

****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU**

 **OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:400-09/21-01/01

URBROJ: 2109/16-03-23-4

Pleškovec, 30. ožujka 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.), i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 08/21.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području**

**Općine Sveti Juraj na Bregu**

 **za 2022. godinu**

 **Članak 1.**

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na sljedeći način:

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**  | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42119 | Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju - građenje | komunalni doprinoskomunalna naknadaproračun Općine | 300.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | **300.000,00** | **0,00** |

Obrazloženje odstupanja: konto 42119 - Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju – nije provedena iz razloga što tijekom 2022. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 421311 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja - građenje | komunalni doprinoskomunalna naknadaproračun Općine | 400.000,00 | 0,00 |
| 02. | 42117 | Izgradnja stambene zone Brezje – građenje | komunalni doprinoskomunalna naknadaproračun Općine | 300.000,00 | 0,00 |
| 03. | 42131 | Modernizacija nerazvrstanih cesta - građenje | komunalni doprinoskomunalna naknadaproračun Općine | 520.000,00 | 516.101,55 |
| 04. | 323751 | Projektiranje prometnice Ljudevita Gaja u Lopatincu – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 50.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO**  |  | **1.270.000,00** | **516.101,55** |

Obrazloženje odstupanja: konto 421311 - Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja – nije provedeno iz razloga što tijekom 2022. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

konto 42117 - Izgradnja stambene zone Brezje - nije provedena iz razloga što tijekom 2022. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNA RASVJETA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta - građenje | proračun općine | 110.000,00 | 110.131,25 |
| 02. | 421441 | Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi- građenje | proračun Općine | 119.000,00 | 118.497,50 |
| **UKUPNO**  |  | **229.000,00** | **228.628,75** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42146 | Turistička infrastruktura - građenje | proračun Općine | 62.500,00 | 62.498,75 |
| 02. | 42232 | Autobusna stajališta i nadstrešnica - građenje | proračun Općine | 200.000,00 | 184.500,00 |
| 03. | 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Pleškovec - građenje | proračun Općine | 300.000,00 | 296.324,93 |
| 04. | 45112 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture - građenje | komunalna naknadakomunalni doprinos | 10.000,00 | 16.200,00 |
| 05. | 45113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Turističko kulturni centar Jurice Muraia - građenje | proračun Općine | 23.000,00 | 22.710,00 |
| 06. | 45114 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dom kulture Dragoslavec | proračun Općine | 7.500,00 | 7.476,52 |
| 07. | 45117 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Frkanovec - građenje | Ministarstvo kulture i medijaproračun Općine | 563.000,00 | 562.650,34 |
| 08. | 323753 | Projektiranje dogradnje i adaptacije Doma kulture u Malom Mihaljevcu – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 120.000,00 | 117.500,00 |
| 09. | 323755 | Izrada idejnog rješenja – Turističko-edukacijski centar ruralnog turizma – procjena troškova | proračun Općine | 88.000,00 | 87.375,00 |
| 10. | 323756 | Izrada projektnog zadatka – Turističko edukativni centar | proračun Općine | 35.000,00 | 43.750,00 |
| 11. | 323759 | Geotehničke usluge – Turističko edukativni centar | proračun Općine | 46.500,00 | 46.250,00 |
| 12. | 421211 | Reciklažno dvorište - građenje | proračun Općine | 100.000,00 | 0,00 |
| 13. | 45120 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Brezje - građenje | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeproračun Općine | 387.000,00 | 387.180,91 |
| 14. | 45121 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na plinskim instalacijama i grijanju SRC Brezje - građenje | proračun Općine | 190.000,00 | 188.120,75 |
| 15. | 45122 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Područna škola u Zasadbregu | fondovi Europske unijeproračun Općine | 2.750.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | **4.882.500,00** | **2.022.537,10** |

Obrazloženje odstupanja: konto 421211- Reciklažno dvorište – projekt nije proveden zbog izmjene prostornog plana i promjene lokacije za izgradnju Reciklažnog dvorišta.

konto 45122 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Područna škola u Zasadbregu – projekt nije proveden zbog prevelike cijene građenja putem javne nabave te je ista poništena. Za izvođenje radova potrebno je raspisati novi postupak javne nabave.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42127 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg - građenje | proračun Općine | 47.000,00 | 46.374,98 |
| 02. | 42213 | Izgradnja dječjeg igrališta Lopatinec - građenje | proračun Općine | 300.000,00 | 157.798,75 |
| 03. | 42141 | Izgradnja rukometnog asfaltiranog igrališta – SRC Brezje | proračun Općine | 13.000,00 | 12.750,00 |
| **UKUPNO** |  | **360.000,00** | **216.923,73** |

Obrazloženje odstupanja: konto 42213 - Izgradnja dječjeg igrališta Lopatinec – krajem godine provedena je jednostavna nabava za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta Lopatinec te je dio radova proveden u 2022. godini a ostatak radova će biti izveden u 2023. godini.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42126 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica - građenje | fondovi Europske unijeproračun Općine | 5.000.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | **5.000.000,00** | **0,00** |

Obrazloženje odstupanja: konto 42126 - Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica nije proveden iz razloga što tijekom 2022. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

**Članak 2.**

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa izvršila su se iz sljedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Izvor prihoda** | **PROCJENA PRIHODA U KN** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | Prihod od komunalnog doprinosa | 125.000,00 | 116.496,78 |
| 02. | Prihod od komunalne naknade | 200.000,00 | 192.056,10 |
| 02. | Naknade za koncesije | 35.000,00 | 34.373,34 |
| 03. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 04. | Fondovi Europske unije | 114.000,00 | 113.625,00 |
| 05. | Proračun Općine | 11.324.500,00 | 2.284.639,91 |
|  | **UKUPNO** | **12.041.500,00** | **2.984.191,13** |

**Članak 3.**

Izvješće izvršenja Programa građenja komunalne infrastrukture – rekapitulacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Skupina komunalne infrastrukture** | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | Nerazvrstane ceste | 1.570.000,00 | 516.101,55 |
| 02. | Javna rasvjeta | 229.000,00 | 228.628,75 |
| 03. | Građevine i uređaji javne namjene | 4.882.500,00 | 2.022.537,10 |
| 04. | Javne zelene površine | 5.360.000,00 | 216.923,73 |
| 05. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 0,00 | 0,00 |
| 06. | Groblja | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO** | **12.041.500,00** | **2.984.191,13** |

**Članak 4.**

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini ukupno je utrošeno **2.984.191,13** kuna. Izvori sredstava iz kojih je financirana izgradnja su: komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za koncesije, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, fondovi Europske unije i Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu.

**Članak 5.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 PREDSJEDNIK

 Općinskog vijeća

 **Anđelko Kovačić**