|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grb-rh.bmp | |  | |
| Grb opcine SvJnB | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU OPĆINSKO VIJEĆE** | |  |

KLASA: 400-07/24-01/03

URBROJ: 2109-16-03-24-1

Pleškovec, ­­­27. ožujka 2024.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 30/23), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 19. sjednici održanoj 27. ožujka 2024. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**u 2023. godini na području**

**Općine Sveti Juraj na Bregu**

**Članak 1.**

Izvješće se podnosi za sljedeće održavanje komunalne infrastrukture:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **I.IZMJENE I DOPUNE** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 86.902,37 |
| 02. | Održavanje javnih zelenih površina | 6.200,00 | 6.187,50 |
| 03. | Održavanje groblja | 10.000,00 | 10.109,07 |
| 04. | Održavanje javne rasvjete | 27.000,00 | 39.335,81 |
|  | **UKUPNO** | **143.200,00** | **142.534,75** |

**1**. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Konto** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **I.IZMJENE I DOPUNE** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 32347 | Čišćenje snijega | 3.000,00 | 1.343,70 |
| 02. | 32349 | Održavanje cesta i poljskih putova | 77.000,00 | 85.558,67 |
|  |  | **UKUPNO** | **100.000,00** | **86.902,37** |

**2**. **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Konto** | **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **I.IZMJENE I DOPUNE** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 32348 | Košnja bankina | 6.200,00 | 6.187,50 |
|  |  | **UKUPNO** | **6.200,00** | **6.187,50** |

**3.** **ODRŽAVANJE GROBLJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Konto** | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **I.IZMJENE I DOPUNE** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 32329 | Održavanje groblja i mrtvačnice | 8.000,00 | 8.109,07 |
| 02. | 42222 | Oprema za mrtvačnicu | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **UKUPNO** | **10.000,00** | **10.109,07** |

**4.** **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Konto** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **I.IZMJENE I DOPUNE** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 322302 | Električna energija – potrošnja javna rasvjeta | 21.000,00 | 23.342,75 |
| 02. | 32231 | Električna energija – mrežarina javna rasvjeta | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 323221 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete | 6.000,00 | 15.993,06 |
|  |  | **UKUPNO** | **27.000,00** | **39.335,81** |

**Članak 2.**

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planiraju se iz sljedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Izvor prihoda** | **Procjena prihoda u kn** | **Izvršenje** |
| 01. | Prihod od komunalne naknade | 345.000,00 | 342.179,18 |
| 02. | Prihod od grobne naknade | 195.000,00 | 184.215,88 |
| 03. | Prihod od koncesijske naknade | 42.500,00 | 42.212,00 |
| 04. | Ostali proračunski prihodi | 218.500,00 | 241.895,02 |
|  | **UKUPNO** | **801.000,00** | **810.502,08** |

**Članak 3.**

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2023. godini ukupno je utrošeno **810.502,08** **EUR**.

**Članak 4.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

**PREDSJEDNIK**

Općinskog vijeća

Anđelko Kovačić