|  |  |
| --- | --- |
| grb-rh.bmp |  |
| Grb opcine SvJnB | **REPUBLIKA HRVATSKA****MEĐIMURSKA ŽUPANIJAOPĆINA SVETI JURAJ NA BREGUOPĆINSKO VIJEĆE** |  |

KLASA: 400-07/24-01/02

URBROJ: 2109-16-03-24-1

Pleškovec, 27. ožujka 2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 30/23), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na 19. sjednici održanoj 27. ožujka 2024. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području**

**Općine Sveti Juraj na Bregu**

 **za 2023. godinu**

 **Članak 1.**

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na sljedeći način:

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**  | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42119 | Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju  | komunalni doprinoskomunalna naknadaproračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | **0,00** | **0,00** |

Obrazloženje odstupanja: konto 42119 - Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju – nije provedena iz razloga što tijekom 2023. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 421311 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja - građenje | komunalni doprinoskomunalna naknadaproračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 02. | 42131 | Modernizacija nerazvrstanih cesta - građenje | komunalni doprinoskomunalna naknadaproračun Općine | 84.000,00 | 83.813,92 |
| 03. | 421312 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Marka Kovača  | komunalni doprinoskomunalna naknadaproračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO**  |  | **84.000,00** | **83.813,92** |

Obrazloženje odstupanja: konto 421311 - Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja – nije provedeno iz razloga što tijekom 2023. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

Obrazloženje odstupanja: konto 421312 – Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Marka Kovača - nije provedeno iz razloga što tijekom 2023. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNA RASVJETA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta  | programi Ministarstva,proračun Općine | 16.600,00 | 16.633,42 |
| 02. | 421441 | Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 421444 | Javna rasvjeta u poduzetničkoj zoni Brezje  | proračun Općinekomunalni doprinos | 0,00 | 0,00 |
| 04. | 323755 | Projektiranje javne rasvjete uz DC 227 Brezje – Šenkovec – procjena troškova projektiranja | proračun Općinekomunalni doprinos | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO**  |  | **16.600,00** | **16.633,42** |

Obrazloženje odstupanja: konto 421441 - Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi - nije provedeno iz razloga što je led rasvjeta postavljena na drvene stupove koji su se postavili za potrebe optike na području općine.

Obrazloženje odstupanja: konto 421444 - Javna rasvjeta u poduzetničkoj zoni Brezje nije napravljena iz razloga što je potrebno napraviti projektnu dokumentaciju prije postavljanja javne rasvjete u Poduzetničkoj zoni u Brezju.

Obrazloženje odstupanja: konto 323755 - Projektiranje javne rasvjete uz DC 227 Brezje – Šenkovec – procjena troškova projektiranja – projektiranje će se napraviti početkom 2024. godine.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42146 | Turistička infrastruktura  | proračun Općine | 2.700,00 | 2.671,38 |
| 02. | 42232 | Autobusna stajališta i nadstrešnica  | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Doma kulture i DVD Mali Mihaljevec  | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 04. | 45112 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture  | komunalna naknadakomunalni doprinos | 0,00 | 0,00 |
| 05. | 45113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Turističko kulturni centar Jurice Muraia  | proračun Općine,programi Ministarstva | 0,00 | 0,00 |
| 06. | 45114 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dom kulture Dragoslavec  | Programi Ministarstvaproračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 07. | 45116 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec  | proračun Općinekomunalna naknada | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 08. | 45117 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Okrugli Vrh  | programi Ministarstva, komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 09. | 45118 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Močvara Okrugli Vrh  | proračun Općinekomunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 45119 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec  | proračun Općinekomunalna naknadanaknade za koncesije | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 323752 | Projektiranje dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića Brezje - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 27.300,00 | 27.283,75 |
| 12. | 323759 | Projektiranje rekonstrukcije i dogradnje Doma kulture Okrugli Vrh - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 323756 | Izrada idejnog rješenja – Poduzetnički akcelerator - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 323757 | Projektiranje – Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 67.800,00 | 67.806,95 |
| 15. | 323758 | Projektiranje – Poduzetnički akcelator - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 421211 | Reciklažno dvorište  | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 45120 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Brezje  | proračun Općinekomunalna naknada | 1.100,00 | 1.131,30 |
| 18. | 45121 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na građevinskim objektima – Radovi na SRC Brezje  | proračun Općinekomunalna naknada | 15.000,00 | 14.956,06 |
| 19. | 45122 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Područna škola u Zasadbregu  | proračun Općineprogrami MinistarstvaMeđimurska županija | 59.000,00 | 58.961,88 |
| 20. | 45123 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Mali Mihaljevec  | proračun Općine | 8.500,00 | 8.506,25 |
| **UKUPNO** |  | **185.600,00** | **185.517,54** |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 42232 - Autobusna stajališta i nadstrešnica – nisu nabavljene i postavljene zbog rješavanja imovinsko - pravnih odnosa te nedostatka odobrenja od nadležnih institucija.

Konto 45111 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Doma kulture i DVD Mali Mihaljevec - nije provedeno iz razloga što tijekom 2023. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

Konto 45112 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture – nije provedeno iz razloga što nisu odobrena financijska sredstva iz državnog proračuna temeljem provedenog javnog poziva ili natječaja.

Konto 45113 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Turističko kulturni centar Jurice Muraia – nije provedeno iz razloga što je aplicirano na Ministarstvo kulture i medija a rezultati su objavljeni na početku 2024. godine te će se projekt realizirati tijekom 2024. godine.

Konto 45114 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dom kulture Dragoslavec nije provedeno iz razloga što je projekt apliciran na Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te još nisu objavljeni rezultati.

Konto 45117 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Okrugli Vrh – zbog nemogućnosti apliciranja više projekata na raspisane natječaje Općina nije u mogućnosti financirati navedene radove s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 45118 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Močvara Okrugli Vrh - zbog nemogućnosti apliciranja više projekata na raspisane natječaje Općina nije u mogućnosti financirati navedene radove s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 45119 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec - zbog nemogućnosti apliciranja više projekata na raspisane natječaje Općina nije u mogućnosti financirati navedene radove s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 323759 – Projektiranje rekonstrukcije i dogradnje Doma kulture Okrugli Vrh - Općina nije u mogućnosti financirati navedeno projektiranje s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 323756 – Izrada idejnog rješenja – Poduzetnički akcelerator - Općina nije u mogućnosti financirati navedeno projektiranje s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 323758 – Projektiranje – Poduzetnički akcelator - Općina nije u mogućnosti financirati navedeno projektiranje s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 421211- Reciklažno dvorište – Općina nije u mogućnosti financirati izgradnju reciklažnog dvorišta s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42127 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg  | proračun Općine | 1.900,00 | 1.890.00 |
| 02. | 42140 | Izgradnja dječjeg igrališta Lopatinec  | proračun Općine | 37.000,00 | 37.070,66 |
| 03. | 42141 | Izgradnja rukometnog asfaltiranog igrališta – SRC Brezje  | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | **38.900,00** | **38.960,66** |

Obrazloženje odstupanja: konto 42141 – projekt nije realiziran iz razloga što je apliciran kod Ministarstva turizma i sporta tu su početkom 2024. objavljeni rezultati. Općina će navedeni projekat realizirati tijekom 2024. godine.

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42126 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica  | proračun Općine | 1.340,00 | 1.333,65 |
| **UKUPNO** |  | **1.340,00** | **1.333,65** |

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 42135 | Pješačko-biciklističke staze i nogostupi | proračun Općine | 4.000,00 | 4.011,55 |
| 02. | 323754 | Projektiranje pješačko biciklističkih staza i autobusnih stajališta uz ŽUC i DC ceste - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 2.500,00 | 2.541,64 |
| **UKUPNO** |  | **6.500,00** | **6.553,19** |

**POSTOJEĆA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE SE REKONSTRUIRATI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Konto** | **GROBLJA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** |  | 0,00 | **0,00** |

Obrazloženje odstupanja: konto 323291 - Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza – Općina nije u mogućnosti financirati navedene radove s obzirom da u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

**Članak 2.**

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planirana su iz sljedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Izvor prihoda** | **PROCJENA PRIHODA U EUR** | **IZVRŠENJE** |
| 01. | Prihod od komunalnog doprinosa | 12.500,00 | 12.402,06 |
| 02. | Prihod od komunalne naknade | 26.500,00 | 25.539,24 |
| 03. | Prihod od koncesija | 4.250,00 | 3.684,40 |
| 04. | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 05. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 60.000,00 | 60.043,58 |
| 06. | Proračun Općine | 227.790,00 | 229.243,13 |
|  | **UKUPNO** | **332.940,00** | **332.812,41** |

**Članak 3.**

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini ukupno je utrošeno **332.812,41** **EUR**. Izvori sredstava iz kojih je financirana gradnja navedeni su u članku 2. ovog Izvješća.

**Članak 4.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 **PREDSJEDNIK**

 Općinskog vijeća

 Anđelko Kovačić