REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-09/19-01/01

URBROJ:2109/16-03-21-3

Pleškovec, 31. ožujka  2021.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.), te članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/20.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 23. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture

u 2020. godini na području

Općine Sveti Juraj na Bregu

Članak 1.

Izvješće se podnosi za slijedeće održavanje komunalne infrastrukture:

| R.br. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | Procjena troškova za 2020. godinu u kn | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 400.000,00 | 278.600,35 |
| 02. | Održavanje javnih zelenih površina | 45.000,00 | 36.693,75 |
| 03. | Održavanje groblja | 315.000,00 | 143.431,46 |
| 04. | Održavanje javne rasvjete | 147.000,00 | 138.231,45 |
|  | UKUPNO | 907.000,00 | 596.957,01 |

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| R.b. | Konto | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | Procjena troškova za 2020. godinu u kn | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 32347 | Čišćenje snijega | 100.000,00 | 8.075,00 |
| 02. | 32349 | Održavanje cesta i poljskih putova | 300.000,00 | 270.525,35 |
|  |  | UKUPNO | 400.000,00 | 278.600,35 |

2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| R.b. | Konto | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | Procjena troškova za 2020. godinu u kn | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 32348 | Košnja bankina | 45.000,00 | 36.693,75 |
|  |  | UKUPNO | 45.000,00 | 36.693,75 |

3.  ODRŽAVANJE GROBLJA

| R.b. | Konto | ODRŽAVANJE GROBLJA | Procjena troškova za 2020. godinu u kn | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 32329 | Održavanje groblja i mrtvačnice | 75.000,00 | 59.031,46 |
| 02. | 42222 | Oprema za mrtvačnicu | 50.000,00 | 9.000,00 |
| 04. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza | 190.000,00 | 75.400,00 |
|  |  | UKUPNO | 315.000,00 | 143.431,46 |

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| R.b. | Konto | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | Procjena troškova za 2020. godinu u kn | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 322302 | Električna energija – potrošnja javna rasvjeta | 65.000,00 | 69.239,66 |
| 02. | 32231 | Električna energija – mrežarina javna rasvjeta | 32.000,00 | 37.021,78 |
| 03. | 323221 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete | 50.000,00 | 31.970,01 |
|  |  | UKUPNO | 147.000,00 | 138.231,45 |

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planiraju se iz slijedećih izvora:

| R.b. | Izvor prihoda | Procjena prihoda u kn | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Prihod od komunalne naknade | 400.000,00 | 182.275,11 |
| 02. | Prihod od grobne naknade | 145.000,00 | 136.467,63 |
| 03. | Prihod od koncesijske naknade | 50.000,00 | 21.106,00 |
| 04. | Ostali proračunski prihodi | 641.100,00 | 257.108,27 |
|  | UKUPNO | 1.236.100,00 | 596.957,01 |

Članak 3.

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini ukupno je utrošeno 596.957,01 kuna.

Članak 4.

Ovo  Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Anđelko Kovačić