|  | REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU OPĆINSKO VIJEĆE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

KLASA: 400-07/24-01/02

URBROJ: 2109-16-03-24-1

Pleškovec, 27. ožujka 2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 30/23), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na 19. sjednici održanoj 27. ožujka 2024. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Sveti Juraj na Bregu

za 2023. godinu

Članak 1.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na sljedeći način:

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | NERAZVRSTANE CESTE | IZVOR FINANCIRANJA | I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42119 | Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju | komunalni doprinos komunalna naknada proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

Obrazloženje odstupanja: konto 42119 - Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju – nije provedena iz razloga što tijekom 2023. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | NERAZVRSTANE CESTE | IZVOR FINANCIRANJA | I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 421311 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja - građenje | komunalni doprinos komunalna naknada proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 02. | 42131 | Modernizacija nerazvrstanih cesta - građenje | komunalni doprinos komunalna naknada proračun Općine | 84.000,00 | 83.813,92 |
| 03. | 421312 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Marka Kovača | komunalni doprinos komunalna naknada proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 84.000,00 | 83.813,92 |

Obrazloženje odstupanja: konto 421311 - Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja – nije provedeno iz razloga što tijekom 2023. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

Obrazloženje odstupanja: konto 421312 – Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Marka Kovača - nije provedeno iz razloga što tijekom 2023. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNA RASVJETA | IZVOR FINANCIRANJA | I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta | programi Ministarstva, proračun Općine | 16.600,00 | 16.633,42 |
| 02. | 421441 | Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 421444 | Javna rasvjeta u poduzetničkoj zoni Brezje | proračun Općine komunalni doprinos | 0,00 | 0,00 |
| 04. | 323755 | Projektiranje javne rasvjete uz DC 227 Brezje – Šenkovec – procjena troškova projektiranja | proračun Općine komunalni doprinos | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 16.600,00 | 16.633,42 |

Obrazloženje odstupanja: konto 421441 - Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi - nije provedeno iz razloga što je led rasvjeta postavljena na drvene stupove koji su se postavili za potrebe optike na području općine.

Obrazloženje odstupanja: konto 421444 - Javna rasvjeta u poduzetničkoj zoni Brezje nije napravljena iz razloga što je potrebno napraviti projektnu dokumentaciju prije postavljanja javne rasvjete u Poduzetničkoj zoni u Brezju.

Obrazloženje odstupanja: konto 323755 - Projektiranje javne rasvjete uz DC 227 Brezje – Šenkovec – procjena troškova projektiranja – projektiranje će se napraviti početkom 2024. godine.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | IZVOR FINANCIRANJA | I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42146 | Turistička infrastruktura | proračun Općine | 2.700,00 | 2.671,38 |
| 02. | 42232 | Autobusna stajališta i nadstrešnica | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Doma kulture i DVD Mali Mihaljevec | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 04. | 45112 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture | komunalna naknada komunalni doprinos | 0,00 | 0,00 |
| 05. | 45113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Turističko kulturni centar Jurice Muraia | proračun Općine, programi Ministarstva | 0,00 | 0,00 |
| 06. | 45114 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dom kulture Dragoslavec | Programi Ministarstva proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 07. | 45116 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec | proračun Općine komunalna naknada | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 08. | 45117 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Okrugli Vrh | programi Ministarstva, komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 09. | 45118 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Močvara Okrugli Vrh | proračun Općine komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 45119 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec | proračun Općine komunalna naknada naknade za koncesije | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 323752 | Projektiranje dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića Brezje - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 27.300,00 | 27.283,75 |
| 12. | 323759 | Projektiranje rekonstrukcije i dogradnje Doma kulture Okrugli Vrh - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 323756 | Izrada idejnog rješenja – Poduzetnički akcelerator - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 323757 | Projektiranje – Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 67.800,00 | 67.806,95 |
| 15. | 323758 | Projektiranje – Poduzetnički akcelator - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 421211 | Reciklažno dvorište | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 45120 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Brezje | proračun Općine komunalna naknada | 1.100,00 | 1.131,30 |
| 18. | 45121 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na građevinskim objektima – Radovi na SRC Brezje | proračun Općine komunalna naknada | 15.000,00 | 14.956,06 |
| 19. | 45122 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Područna škola u Zasadbregu | proračun Općine programi Ministarstva Međimurska županija | 59.000,00 | 58.961,88 |
| 20. | 45123 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Mali Mihaljevec | proračun Općine | 8.500,00 | 8.506,25 |
| UKUPNO |  |  |  | 185.600,00 | 185.517,54 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 42232 - Autobusna stajališta i nadstrešnica – nisu nabavljene i postavljene zbog rješavanja imovinsko - pravnih odnosa te nedostatka odobrenja od nadležnih institucija.

Konto 45111 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Doma kulture i DVD Mali Mihaljevec -  nije provedeno iz razloga što tijekom 2023. godine nije bio raspisan natječaj na koji bi Općina mogla aplicirati navedeni projekt.

Konto 45112 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture – nije provedeno iz razloga što nisu odobrena financijska sredstva iz državnog proračuna temeljem provedenog javnog poziva ili natječaja.

Konto 45113 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Turističko kulturni centar Jurice Muraia – nije provedeno iz razloga što je aplicirano na Ministarstvo kulture i medija a rezultati su objavljeni na početku 2024. godine te će se projekt realizirati tijekom 2024. godine.

Konto 45114 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dom kulture Dragoslavec nije provedeno iz razloga što je projekt apliciran na Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te još nisu objavljeni rezultati.

Konto 45117 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Okrugli Vrh – zbog nemogućnosti apliciranja više projekata na raspisane natječaje Općina nije u mogućnosti financirati navedene radove s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 45118 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Močvara Okrugli Vrh - zbog nemogućnosti apliciranja više projekata na raspisane natječaje Općina nije u mogućnosti financirati navedene radove s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 45119 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec - zbog nemogućnosti apliciranja više projekata na raspisane natječaje Općina nije u mogućnosti financirati navedene radove s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 323759 – Projektiranje rekonstrukcije i dogradnje Doma kulture Okrugli Vrh - Općina nije u mogućnosti financirati navedeno projektiranje s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 323756 – Izrada idejnog rješenja – Poduzetnički akcelerator - Općina nije u mogućnosti financirati navedeno projektiranje s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 323758 – Projektiranje – Poduzetnički akcelator - Općina nije u mogućnosti financirati navedeno projektiranje s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konto 421211- Reciklažno dvorište – Općina nije u mogućnosti financirati izgradnju reciklažnog dvorišta s obzirom da je u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNE ZELENE POVRŠINE | IZVOR FINANCIRANJA | I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42127 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg | proračun Općine | 1.900,00 | 1.890.00 |
| 02. | 42140 | Izgradnja dječjeg igrališta Lopatinec | proračun Općine | 37.000,00 | 37.070,66 |
| 03. | 42141 | Izgradnja rukometnog asfaltiranog igrališta – SRC Brezje | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 38.900,00 | 38.960,66 |

Obrazloženje odstupanja: konto 42141 – projekt nije realiziran iz razloga što je apliciran kod Ministarstva turizma i sporta tu su početkom 2024. objavljeni rezultati. Općina će navedeni projekat realizirati tijekom 2024. godine.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNE ZELENE POVRŠINE | IZVOR FINANCIRANJA | I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42126 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica | proračun Općine | 1.340,00 | 1.333,65 |
| UKUPNO |  |  |  | 1.340,00 | 1.333,65 |

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | IZVOR FINANCIRANJA | I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42135 | Pješačko-biciklističke staze i nogostupi | proračun Općine | 4.000,00 | 4.011,55 |
| 02. | 323754 | Projektiranje pješačko biciklističkih staza i autobusnih stajališta uz ŽUC i DC ceste - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 2.500,00 | 2.541,64 |
| UKUPNO |  |  |  | 6.500,00 | 6.553,19 |

POSTOJEĆA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE SE REKONSTRUIRATI

| R.br. | Konto | GROBLJA | IZVOR FINANCIRANJA | I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza | proračun Općine | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

Obrazloženje odstupanja: konto 323291 - Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza – Općina nije u mogućnosti financirati navedene radove s obzirom da u postupku Rekonstrukcija područne škole u Zasadbregu gdje Općina Sveti Juraj na Bregu sufinancira sa 50% od ukupnog iznosa, te se kreće u realizaciju dogradnje Dječjeg vrtića u Brezju za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiranju iz mehanizma za oporavak i otpornost, nadležnog tijela za komponentu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planirana su iz sljedećih izvora:

| R.b. | Izvor prihoda | PROCJENA PRIHODA U EUR | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Prihod od komunalnog doprinosa | 12.500,00 | 12.402,06 |
| 02. | Prihod od komunalne naknade | 26.500,00 | 25.539,24 |
| 03. | Prihod od koncesija | 4.250,00 | 3.684,40 |
| 04. | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 05. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 60.000,00 | 60.043,58 |
| 06. | Proračun Općine | 227.790,00 | 229.243,13 |
|  | UKUPNO | 332.940,00 | 332.812,41 |

Članak 3.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini ukupno je utrošeno 332.812,41 EUR. Izvori sredstava iz kojih je financirana gradnja navedeni su u članku 2. ovog Izvješća.

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Anđelko Kovačić