|  | REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU OPĆINSKO VIJEĆE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

KLASA: 400-07/25-01/02

URBROJ: 2109-16-03-25-1

Pleškovec, 26. ožujka 2025.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 30/23 i 04/25), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 27. sjednici održanoj 26. ožujka 2025. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture

u 2024. godini na području

Općine Sveti Juraj na Bregu

Članak 1.

Izvješće se podnosi za sljedeće održavanje komunalne infrastrukture:

| R. br. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 82.000,00 | 82.000,00 | 102.000,00 | 110.075,07 |
| 02. | Održavanje javnih zelenih površina | 7.000,00 | 15.000,00 | 8.700,00 | 8.675,00 |
| 03. | Održavanje groblja | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.000,00 | 2.916,63 |
| 04. | Održavanje javne rasvjete | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 28.862,15 |
|  | UKUPNO | 148.000,00 | 156.000,00 | 147.700,00 | 150.528,85 |

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| R. br. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Čišćenje snijega – 41,5 km | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| 02. | Održavanje cesta i poljskih putova – 65,4 km | 75.000,00 | 75.000,00 | 90.000,00 | 99.075,07 |
|  | UKUPNO | 82.000,00 | 82.000,00 | 102.000,00 | 110.075,07 |

2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| R. br. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Košnja bankina - 41,5 km | 7.000,00 | 15.000,00 | 8.700,00 | 8.675,00 |
|  | UKUPNO | 7.000,00 | 15.000,00 | 8.700,00 | 8.675,00 |

3.  ODRŽAVANJE GROBLJA

| R. br. | ODRŽAVANJE GROBLJA | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Održavanje groblja i mrtvačnice – 100 m3 i 1000 h | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 2.916,63 |
| 02. | Oprema za mrtvačnicu – 1 kom | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.000,00 | 2.916,63 |

Obrazloženje odstupanja pod točkom 2. oprema za mrtvačnicu nije nabavljena iz razloga što  Općina Sveti Juraj na Bregu nije u mogućnosti nabaviti opremu za mrtvačnicu s obzirom da je tijekom 2024. godine sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića u Brezju.

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| R. br. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Električna energija – potrošnja javna rasvjeta – 150 000 kWh | 18.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 20.932,78 |
| 02. | Električna energija – mrežarina javna rasvjeta – 150 000 kWh | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.954,37 |
| 03. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete - 20 kom | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 4.975,00 |
|  | UKUPNO | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 28.862,15 |

Obrazloženje odstupanja pod točkom 03. – tijekom 2024. godine nije bilo potrebe za više održavanja javne rasvjete.

Članak 4.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planiraju se iz slijedećih izvora:

| R. br. | Izvor prihoda | Procjena prihoda u EUR | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Prihod od komunalne naknade | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.000,00 | 25.468,44 |
| 02. | Prihod od komunalnog doprinosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.500,00 | 7.590,87 |
| 03. | Prihod od grobne naknade | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.600,00 | 17.971,54 |
| 04. | Prihod od koncesijske naknade | 4.250.00 | 4.250.00 | 4.500,00 | 4.533,06 |
| 05. | Ostali proračunski prihodi | 76.250,00 | 84.250,00 | 92.100,00 | 94.964,94 |
|  | UKUPNO | 148.000,00 | 156.000,00 | 147.700,00 | 150.528,85 |

Članak 3.

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini ukupno je utrošeno 150.528,85 EUR.

Članak 4.

Ovo  Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Anđelko Kovačić