|  | REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU OPĆINSKO VIJEĆE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

KLASA: 400-07/26-01/03

URBROJ: 2109-16-03-26-1

Pleškovec, 17. ožujka 2026.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 30/23 i 04/25), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 08. sjednici održanoj 17. ožujka 2026. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture

u 2025. godini na području

Općine Sveti Juraj na Bregu

Članak 1.

Izvješće se podnosi za sljedeće održavanje komunalne infrastrukture:

| R.br. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | Procjena troškova u EUR | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 110.000,00 | 130.000,00 | 108.500,00 | 105.957,11 |
| 02. | Održavanje javnih zelenih površina | 15.000,00 | 45.000,00 | 20.000,00 | 19.634,16 |
| 03. | Održavanje groblja | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.000,00 | 24.004,82 |
| 04. | Održavanje javne rasvjete | 44.000,00 | 44.000,00 | 26.500,00 | 28.172,62 |
|  | UKUPNO | 229.000,00 | 279.000,00 | 176.000,00 | 177.768,71 |

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| R.b. | konto | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | PLAN ZA 2025. | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 32347 | Čišćenje snijega – 41,5 km | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.225,00 |
| 02. | 32349 | Održavanje cesta i poljskih putova – 65,4 km | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.702,23 |
| 03. | 32346 | Usluga porezivanja šumske vegetacije uz prometnice – 10 km | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.500,00 | 8.410,00 |
| 04. | 32328 | Radovi na odvodnji oborinskih voda | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.619,88 |
|  |  | UKUPNO | 110.000,00 | 130.000,00 | 108.500,00 | 105.957,11 |

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| R.b. | konto | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | PLAN ZA 2025. | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 32348 | Košnja bankina - 41,5 km | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.450,00 |
| 02. | 32325 | Održavanje dječjih igrališta | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 32324 | Održavanje travnatih terena na sportskim terenima | 0,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 12.184,16 |
|  |  | UKUPNO | 15.000,00 | 45.000,00 | 20.000,00 | 19.634,16 |

3.  ODRŽAVANJE GROBLJA

| R.b. | konto | ODRŽAVANJE GROBLJA | PLAN ZA 2025. | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 32329 | Održavanje groblja i mrtvačnice – 100 m3 i 1000 h | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 10.710,82 |
| 02. | 42222 | Oprema za grobnu kuću – 1 kom | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza – 1.000 m | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.500,00 | 13.294,00 |
|  |  | UKUPNO | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.000,00 | 24.004,82 |

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| R.b. | konto | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | PLAN ZA 2025. | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 322302 | Električna energija – potrošnja javna rasvjeta – 150 000 kWh | 32.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 17.253,04 |
| 02. | 32231 | Električna energija – mrežarina javna rasvjeta – 150 000 kWh | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 1.552,08 |
| 03. | 323221 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete - 20 kom | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.367,50 |
|  |  | UKUPNO | 44.000,00 | 44.000,00 | 26.500,00 | 28.172,62 |

Članak 4.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planiraju se iz slijedećih izvora:

| R.b. | Izvor prihoda | Procjena prihoda u EUR | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Prihod od komunalne naknade | 27.500,00 | 27.500,00 | 25.000,00 | 25.312,96 |
| 02. | Prihod od komunalnog doprinosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 5.465,16 |
| 03. | Prihod od grobne naknade | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 18.777,55 |
| 04. | Prihod od koncesijske naknade | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.500,00 | 5.273,93 |
| 05. | Ostali proračunski prihodi | 156.500,00 | 206.500,00 | 117.500,00 | 122.939,11 |
|  | UKUPNO | 229.000,00 | 279.000,00 | 176.000,00 | 177.768,71 |

Članak 3.

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini ukupno je utrošeno 177.768,71 EUR.

Članak 4.

Ovo  Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNICA

Općinskog vijeća

Maja Bistrović, mag.ing.geoing.