|  | REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU OPĆINSKO VIJEĆE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

KLASA: 400-07/26-01/02

URBROJ: 2109-16-03-26-1

Pleškovec, 17. ožujka 2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 30/23 i 04/25), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na 08. sjednici održanoj 17. ožujka 2026. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Sveti Juraj na Bregu

za 2025. godinu

Članak 1.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na sljedeći način:

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R. br. | Konto | NERAZVRSTANE CESTE | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2025. godinu u EUR | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42131 | Modernizacija nerazvrstanih cesta – građenje Stručni nadzor (1.260,00) | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 70.000,00 | 70.000,00 | 12.000,00 | 11.237,16 |
| 02. | 421312 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Marka Kovača – građenje Stručni nadzor (700,00) | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 20.000,00 | 20.000,00 | 46.000,00 | 45.737,29 |
| 03. | 42134 | Izgradnja mostova | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 0,00 | 15.000,00 | 5.500,00 | 5.312,50 |
| UKUPNO |  |  |  | 90.000,00 | 105.000,00 | 63.500,00 | 62.286,95 |

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R. br. | Konto | JAVNA RASVJETA | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2025. godinu u EUR | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta – građenje Stručni nadzor (525,00) | programi Ministarstva, proračun Općine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.180,25 |
| 02. | 421441 | Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi - građenje | proračun Općine | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 4.407,05 |
| 03. | 421446 | Rekonstrukcija javne rasvjete – građenje Stručni nadzor (1.050,00) | proračun Općine, komunalni doprinos | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.000,00 | 5.777,50 |
| 04. | 323755 | Projektiranje javne rasvjete uz DC 227 Brezje – Šenkovec - procjena troškova projektiranja | proračun Općine, komunalni doprinos | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.500,00 | 21.364,80 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 323755	Projektiranje javne rasvjete uz DC 227 Brezje-Šenkovec nije završeno iz razloga što je potrebno prikupiti potrebne suglasnosti.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R. br. | Konto | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2025. godinu u EUR | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42232 | Autobusna stajališta i nadstrešnica – građenje Stručni nadzor (875,00) | proračun Općine | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.600,00 | 1.560,00 |
| 02. | 45112 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture i vjerski objekti - građenje | komunalna naknada, komunalni doprinos | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.500,00 | 10.565,79 |
| 03. | 45113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija djela Doma kulture u Pleškovcu – građenje Stručni nadzor (1.500,00) | proračun Općine, programi Ministarstva | 125.000,00 | 66.000,00 | 1.600,00 | 1.562,50 |
| 04. | 45120 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Brezje – građenje | proračun Općine, EU sredstva | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.876.400,00 | 1.876.387,74 |
| 05. | 45125 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Dragoslavec - građenje | proračun Općine komunalna naknada | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 11.785,25 |
| 06. | 42218 | Rasvjeta sportski centri - građenje | proračun Općine komunalna naknada | 0,00 | 30.000,00 | 8.500,00 | 8.375,25 |
| 07. | 45126 | Dodatna ulaganja na postojećem dječjem vrtiću u Brezju | proračun Općine | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.776,86 |
| UKUPNO |  |  |  | 1.880.000,00 | 1.871.000,00 | 1.932.600,00 | 1.932.013,39 |

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R. br. | Konto | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2025. godinu u EUR | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42135 | Pješačko-biciklističke staze i nogostupi – građenje Stručni nadzor (1.800,00) | proračun Općine | 100.000,00 | 100.000,00 | 112.500,00 | 134.238,68 |
| 02. | 323754 | Projektiranje pješačko biciklističkih staza i autobusnih stajališta uz ŽUC i DC ceste - procjena troškova projektiranja – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.200,00 | 2.752,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 125.000,00 | 125.000,00 | 114.700,00 | 136.990,68 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 42135	Pješačko-biciklističke staze i nogostupi – za navedeni projekt povećanje se odnosi na neophodne radove za završetak projekta.

POSTOJEĆA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE SE REKONSTRUIRATI

| R.br. | Konto | GROBLJA | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2025. godinu u EUR | I IZMJENE I DOPUNE | II IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza – građenje Stručni nadzor (700,00) | općinski proračun | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.500,00 | 13.294,00 |
| 02. | 45124 | Izgradnja ograde na općinskom groblju Stručni nadzor (1.800,00) | općinski proračun ministarstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.000,00 | 55.037,50 |
| UKUPNO |  |  |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 68.500,00 | 68.331,50 |

Članak 2.

Izvješće Programa građenja komunalne infrastrukture – rekapitulacija:

| R.br. | Skupina komunalne infrastrukture | Plan za 2025. | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Nerazvrstane ceste | 63.500,00 | 62.286,95 |
| 02. | Javna rasvjeta | 31.500,00 | 21.364,80 |
| 03. | Građevine i uređaji javne namjene | 1.932.600,00 | 1.932.013,39 |
| 04. | Javne zelene površine | 114.700,00 | 136.990,68 |
| 05. | Groblja | 68.500,00 | 68.331,50 |
| SVEUKUPNO |  | 2.210.800,00 | 2.220.987,32 |

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planiraju se iz slijedećih izvora:

| R.b. | Izvor prihoda | Procjena prihoda u EUR | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Prihod od komunalnog doprinosa | 6.000,00 | 5.465,16 |
| 02. | Prihod od komunalne naknade | 25.000,00 | 25.312,96 |
| 03. | Prihodi od koncesija | 7.500,00 | 5.273,93 |
| 04. | Prihod od nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 130,00 | 126,69 |
| 05. | Prihod od doprinosa za šume | 10,00 | 9,37 |
| 06. | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 600.000,00 | 593.897,59 |
| 07. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 50.000,00 | 84.869,00 |
| 08. | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 19.000,00 | 18.868,28 |
| 09. | Proračun Općine | 1.201.760,00 | 1.487.164,34 |
|  | UKUPNO | 1.909.400,00 | 2.220.987,32 |

Članak 4.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini ukupno je utrošeno 2.220.987,32 EUR. Izvori sredstava iz kojih je financirana gradnja navedeni su u članku 3. ovog Izvješća.

Članak 5.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNICA

Općinskog vijeća

Maja Bistrović, mag.ing.geoing.